Vandewalle Jérôme – Pruvost Scotty – Arabah Yanis – Pinceel Matthieu
Tableau de bord

# Séance libre du 06/05/2024 13h-14h30
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme – Arabah Yanis
## Avancement
### Tout le monde :
Durant cette première séance, nous avons créé le dépôt Git et invité chaque membre dedans, et nous nous sommes familiarisés avec cet outil. Nous avons également repris connaissance du sujet afin de mieux appréhender le projet.
# Séance encadrée du 07/05/2024 8h30-10h
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme – Arabah Yanis – Pinceel Matthieu
## Avancement
### Jérôme :
Création du fichier des comptes rendus de séances et du fichier de vue de la première application.
### Yanis et Matthieu et Scotty:
Création de la maquette de l’application sur Figma

# Séance libre du 07/05/2024 13h-14h30
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme – Arabah Yanis
## Avancement
### Jérôme :
Création du fichier de la première application
# Séance libre du 13/05/2024 14h30-16h
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme
## Avancement
### Jérôme :
Création du modèle et du contrôleur. Commencement du système de création de projet (création de la fenêtre de création de projet et début du système pour récupérer les informations
# Séance libre du 14/05/2024 8h30-11h30
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme
(Arrivés à 10h)
## Avancement
### Jérôme :
Finalisation du système de création du fichier de sauvegarde de données (sous forme de JSON)
# Séance libre du 14/05/2024 16h-17h30
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme – Arabah Yanis
## Avancement
### Jérôme :
Ajout de la fonctionnalité de chargement des images de plan de magasins.
### Yanis:
Création et configuration initiale du .gitignore
Création d’un thème clair personnalisé QSS pour l’application
# Séance encadrée du 15/05/2024 14h30-16h
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme – Arabah Yanis – Pinceel Matthieu
## Avancement
### Jérôme :
Ajout des fonctionnalités de save et de save_as et d’open pour les fichiers de sauvegarde de projet.
### Yanis:
Ajout du style QSS pour la fenêtre de création de projet
# Séance libre du 17/05/2024 14h30-16h
## Membres présents
Vandewalle Jérôme – Arabah Yanis
## Avancement
### Jérôme :
Ajout de la fonctionnalité pour dessiner une grille (avec des checkbox pour l’instant et sans style), puis l’effacer. Ajout des champs de lignes et colonnes sur le côté gauche de l’application.
+ Résolutions de quelques conflits à cause de la création d’une nouvelle branche.
# Séance libre du 21/05/2024 16h-17h30
## Membres présents
Vandewalle Jérôme – Pruvost Scotty
## Avancement
### Jérôme :
Résolution du problème de chemin de fichier a l’ouverture
Tentative de bouger la grille dans le modèle mais pas fini
# Séance libre du 22/05/2024 16h-17h30
## Membres présents
Vandewalle Jérôme – Pruvost Scotty – Arabah Yanis
## Avancement
### Jérôme :
Déplacement du code de la grille dans le modèle pour faciliter la sauvegarde
Inclusion de sauvegarde de la grille.
Changement du système de grille : utilisation de Qrect a la place de Qcheckbox
# Séance encadrée du 24/05/2024 8h30-9h
## Membres présents
Vandewalle Jérôme
## Avancement
### Jérôme :
Ajout de la fonctionnalité d’ajuster la taille et la position de la grille
# Séance libre du 24/05/2024 16h-17h30
## Membres présents
Vandewalle Jérôme – Pruvost Scotty – Arabah Yanis
## Avancement
### Jérôme :
Inclusion de la sauvegarde de la position de la grille et résolution de quelques problèmes de taille d’image de plan