Vandewalle Jérôme – Pruvost Scotty – Arabah Yanis – Pinceel Matthieu
Titre principal

# Séance libre du 06/05/2024 13h-14h30
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme – Arabah Yanis
## Avancement
### Tout le monde :
Durant cette première séance, nous avons créé le dépôt Git et invité chaque membre dedans, et nous nous sommes familiarisés avec cet outil. Nous avons également repris connaissance du sujet afin de mieux appréhender le projet.
# Séance encadrée du 07/05/2024 8h30-10h
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme – Arabah Yanis – Pinceel Matthieu
## Avancement
### Jérôme :
Création du fichier des comptes rendus de séances et du fichier de vue de la première application.
### Yanis et Matthieu et Scotty:
Création de la maquette de l’application sur Figma

# Séance libre du 07/05/2024 13h-14h30
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme – Arabah Yanis
## Avancement
### Jérôme :
Création du fichier de la première application
# Séance encadrée du 13/05/2024 14h30-16h
## Membres présents
Pruvost Scotty – Vandewalle Jérôme
## Avancement
### Jérôme :
Création du modèle et du contrôleur. Commencement du système de création de projet (création de la fenêtre de création de projet et début du système pour récupérer les informations